제3기 회복기재활의료기관

접근성 지도 v3

개발 · 수정 · 배포 전과정 문서

강원대학교병원

2026. 4.

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

본 프로젝트는 보건복지부가 고시한 제3기(2026.3~2029.2) 회복기재활의료기관 71개소를 대상으로, 전국 154개 시군의 접근성을 시각화하는 인터랙티브 지도를 개발·배포한 작업이다. 상급종합병원 접근성 시뮬레이터(KNUH v14)의 인터페이스를 기반으로, 재활의료 전달체계 공백 지역 파악에 활용한다.

## 1.2 주요 사양

| 기준 기관 | 제3기 회복기재활의료기관 71개소 (2026.3.1~2029.2.28) |
| --- | --- |
| 분석 단위 | 전국 시군 154개 (제주시·서귀포시 포함) |
| 소요시간 | Valhalla 엔진 실측값 (2025년 도로망 기준) |
| 취약 기준 | 최단 소요시간 90분 초과 시군 |
| 기반 코드 | KNUH 상급종합병원 접근성 지도 v14 |
| 배포 URL | https://knuh-map.netlify.app |
| 파일명 | Rehab_Map_v3.html (217KB) |

# 2. 기관 데이터 구축

## 2.1 제3기 지정 현황 수집

보건복지부 공고(2026.2.23) 및 관련 언론보도를 통해 71개 기관의 지역별 명단을 확보하였다.

| 서울 | 경기 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 기타 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11개 | 16개 | 7개 | 6개 | 3개 | 3개 | 5개 | 20개 |

## 2.2 좌표 수집 및 오류 수정

71개 기관의 위경도 좌표를 지번주소 기반으로 초기 설정 후, Nominatim 역지오코딩 및 병원 공식 홈페이지 주소 대조를 통해 오류를 수정하였다.

- 아이엠재활병원: 초기 좌표 (36.8066, 127.1461) — 천안 인근으로 잘못 설정

- 1차 수정: (36.6368, 127.4561) — 청주 흥덕구 사창동으로 재수정 (여전히 오류)

- 최종 수정: (36.6251, 127.4808) — 청주시 서원구 모충동 (실제 주소: 청남로 2140)

# 3. 소요시간 실측 (Valhalla)

## 3.1 실측 방법론

각 시군 중앙좌표에서 직선거리 기준 상위 6개 재활기관까지의 도로 소요시간을 Valhalla 엔진(openstreetmap.de)으로 실측하였다. 총 154개 시군 × 평균 6개 기관 = 약 924회 API 호출.

| 엔진 | Valhalla 1.0 (openstreetmap.de) |
| --- | --- |
| 이동수단 | 자동차 (costing: auto) |
| 도로망 | 2025년 OpenStreetMap 기준 |
| 호출 간격 | 0.2~0.3초 (서버 부하 방지) |
| 예외 | 도서지역(울릉군 등) 해상 구간 포함으로 실제보다 높게 산출 |

## 3.2 특이 사례

- 진안군: 기존 실측에서 드림솔병원 누락 → 확대 재실측 결과 48.1분 (워크런 81.1분에서 변경)

- 장수군: 드림솔병원 69.3분으로 정상, 드림솔 제외 시 워크런 81.9분 (경계선 수준)

- 제주시: jeju_rehab 0.0분 → isRisk 0분 오분류 버그로 취약지 집계 오류 발생 → 수정

- 수원시: 바로웰병원 소재지(0분)가 취약지로 집계되는 동일 버그로 오류 발생 → 수정

# 4. UI 및 기능 개발

## 4.1 KNUH v14 기반 전환

상급종합병원 접근성 지도 v14의 전체 인터페이스를 기반으로, 재활의료기관 전용으로 전환하는 작업을 수행하였다.

- HOSPS 데이터: 48개 상종 → 71개 재활의료기관으로 교체

- KNUH 관련 요소 완전 제거: knuhLayer, knuhEmblem, is_new, toggleKnuhFromLegend, updateKnuhLabel

- 마커: H(병원) → R(재활) 로 변경, 원형 CSS 단일 마커 통합

- 레이블: '상급종합병원' → '재활의료기관', '상종' → '재활의료기관'

- 헤더 설명문, 범례 소제목, 통계 레이블 일괄 변경

- 강원대병원 CI 로고: 헤더 우측 유지

## 4.2 지역 패널

- 위치 변경: 하단 가로 바 → 지도 우측 상단 세로 사이드바

- 수도권 통합: 서울 + 경기 + 인천 → '수도권' 단일 탭

- 제주 탭 추가: 지도 뷰 (33.37, 126.55, zoom 10) 연동

- _matchRegion() 헬퍼 함수 도입: 복합 권역 필터 매핑

| 수도권 | 서울, 경기, 인천 |
| --- | --- |
| 충남·대전 | 충남, 대전 |
| 전남·광주 | 전남, 광주 |
| 경북·대구 | 경북, 대구 |
| 경남·부산 | 경남, 부산, 울산 |

## 4.3 마커 디자인 통일

초기 구현에서 circleMarker(Leaflet 캔버스)와 divIcon(HTML)을 겹쳐 사용하는 구조로 인해, 기관별 픽셀 단위 미세 차이가 발생하였다.

- 해결: circleMarker를 완전 투명 더미(클릭 이벤트 수신 전용)로 전환

- divIcon에 border-radius:50% + background:h.color + border:2px solid white + box-shadow 적용

- 크기 22×22px, iconAnchor [11,11] 완전 고정 → 모든 기관 동일 렌더링

## 4.4 권역별 색상

| 서울 | 부산·경남 | 대구·경북 | 인천 | 광주·전남 | 대전·충남 | 충북 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1C429B | #E74C3C | #8E44AD | #2E86C1 | #27AE60 | #0E7490 | #8E44AD |

# 5. 버그 수정 이력

| # | 버그 | 원인 | 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unexpected token ')' | restoreHosp 함수에서 is_new 분기 제거 시 });); 이중 닫힘 발생 | });); → }); 수정 |
| 2 | Unexpected token '}' | is_new 조건 제거 후 중괄호 불균형 (depth -1) | restoreHosp 내 여분 } 제거 |
| 3 | resetAll is not defined | knuh 초기화 IIFE 내 lobj 참조 코드가 knuhLayer 제거 후 잔존 | 해당 코드 블록 제거 |
| 4 | 0분 취약지 오분류 | !mins 조건이 0을 falsy로 처리 → 수원시·춘천시 등 오집계 | (mins == null) ¦¦ mins > 90 로 수정 |
| 5 | 지역 탭 마커 미표출 | filterRegion에서 _matchRegion 미적용, 단순 h.region === region 비교 | _matchRegion() 헬퍼로 전면 교체 |
| 6 | 취약인구 집계 오류 | rebuildRisk, applyFilterToCover에서 _matchRegion 미적용 | 3개 함수 모두 _matchRegion 통일 |
| 7 | CI 로고 미표시 | #title-badge CSS 4개 중복 선언, display:none 미디어쿼리 우선 적용 | 중복 CSS 제거, 1개 유지 |
| 8 | 아이엠재활병원 오위치 | 초기 좌표 36.8066, 127.1461 (천안) → 2차 수정도 흥덕구 사창동으로 오류 | 역지오코딩 검증 후 36.6251, 127.4808 (모충동) 확정 |

# 6. 배포

## 6.1 배포 환경 검토

초기 Streamlit Community Cloud 배포를 검토하였으나, 지도 앱이 순수 HTML/JS로 완결되어 Python 레이어가 불필요하고, iframe 구조로 인한 레이아웃 제약이 발생하므로 정적 호스팅으로 전환하였다.

| 항목 | Streamlit | GitHub Pages | Netlify |
| --- | --- | --- | --- |
| URL 구조 | 계정명.streamlit.app | 계정명.github.io/저장소 | 프로젝트명.netlify.app |
| 계정명 노출 | 있음 | 있음 | 없음 ✓ |
| 콜드스타트 | 수십 초 | 없음 | 없음 |
| 정적 파일 | iframe 제약 | 최적 | 최적 ✓ |
| 커스텀 도메인 | 가능 | 가능 | 가능 |

## 6.2 배포 절차

| 1 | GitHub Personal Access Token 발급 (repo 권한, 7일 만료) |
| --- | --- |
| 2 | Claude API로 GitHub 저장소 hwp9980-source/rehab-map 자동 생성 |
| 3 | app.py, requirements.txt, Rehab_Map_v3.html 업로드 (Streamlit용, 이후 미사용) |
| 4 | Netlify Personal Access Token 발급 |
| 5 | Netlify API로 사이트 생성: knuh-accessibility-map.netlify.app |
| 6 | KNUH_Scenario_Map_v14.html → index.html로 zip 패키징 후 배포 |
| 7 | Content-Type 미지정으로 소스코드 노출 → _headers 파일 추가 재배포 |
| 8 | 사이트명 변경: knuh-accessibility-map → knuh-map |
| 9 | 최종 URL 확정: https://knuh-map.netlify.app |

## 6.3 배포 현황

| 회복기재활 지도 | https://knuh-map.netlify.app (Netlify) |
| --- | --- |
| GitHub 저장소 | https://github.com/hwp9980-source/rehab-map |
| GitHub Pages | https://hwp9980-source.github.io/rehab-map/ (별도 운영) |
| 업데이트 방법 | Netlify API 또는 수동 배포(드래그앤드롭)로 index.html 교체 |

# 7. 접근성 분석 주요 발견

## 7.1 취약 기준 (90분)

시군 중앙좌표 기점 Valhalla 실측값 기준 최단 소요시간 90분 초과 시군을 취약지로 분류하였다. 도서지역(울릉군 등)은 해상 구간 포함으로 실제보다 높게 산출된다.

## 7.2 검토 사례

- 장수군: 드림솔병원(전주) 69.3분 → 정상. 드림솔 제외 시 워크런(대전) 81.9분으로 여전히 정상이나 경계선 수준.

- 진안군: 초기 실측에서 드림솔 누락 → 확대 재실측 후 48.1분으로 정상 확인.

- 제주시: 제주권역재활병원 소재지(0분) → 정상. 서귀포시 75.7분 → 정상.

- 고성군(강원): 강원특별자치도재활병원까지 148.3분 → 취약지.

## 7.3 시나리오 분석

개별 기관을 지도에서 클릭하여 제외 시 취약지·취약인구 변화를 실시간으로 표출한다. 특정 기관의 의료공백 발생 시 지역사회 영향을 시뮬레이션하는 데 활용할 수 있다.

# 8. 산출물 파일 구성

| 파일명 | 크기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Rehab_Map_v3.html | 217 KB | 제3기 회복기재활의료기관 접근성 지도 최종본 |
| KNUH_Scenario_Map_v14.html | 315 KB | 상급종합병원 접근성 시뮬레이터 v14 (배포본) |
| rehab_osrm_full.json | - | 154개 시군 Valhalla 실측 원본 데이터 |
| streamlit_rehab_map.zip | 83 KB | Streamlit 배포용 패키지 (app.py 포함) |

— 끝 —